#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ  УРЮПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

от 28 декабря 2020г. № 631 2011г. №

О внесении изменений в постановление администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области  от 2 августа 2010г. № 193

«Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского

муниципального района  на 2010-2020 годы»

(в редакции постановления  от 24 апреля 2017г. № 221)

В связи с изменением сроков выполнения работ и  уточнением объёмов финансирования муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы (далее – Программа), руководствуясь постановлением администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области от 18 августа 2011г. № 563 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Урюпинского муниципального района» (в редакции постановления от 4 июня 2013г. № 372),                                       п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Урюпинского муниципального района Волгоградской области  от 2 августа 2010г. № 193 «Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района                       на 2010-2020 годы» (в редакции постановления   от 24 апреля 2017г. № 221) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

| «Объем и источники финансирования | Планируемый объем финансирования за счет средств областного, местных бюджетов в 2016-2020 годах составляет 41,642813 млн. рублей. Объем финансирования по годам: 2016 год – 1,84 млн. руб.; 2017 год – 13,32987 млн. руб.; 2018 год – 16,03836 млн. руб.; 2019 год – 1,428 млн. руб.; 2020 год – 9,006583 млн. руб.». |
| --- | --- |

1.2. Раздел 3 Программы «Сроки реализации программы, ресурсное обеспечение» изложить в следующей редакции:

«Реализация Программы (2 этап) осуществляется в течение                           2016-2020 годов. На реализацию Программы предусмотрено средства в сумме 41642,83 тыс. руб.:

Средства областного бюджета в сумме:

в 2016г. – 1821,6 тыс.руб.;

в 2017г. – 11758,1 тыс.руб.;

в 2018г. – 15927,51 тыс.руб.;

в 2019г. – 1286,32 тыс.руб.;

в 2020г. – 8558,275 тыс.руб.

Средства Урюпинского муниципального района:

в 2016г. – 18,4 тыс.руб.;

в 2017г. – 1571,77 тыс.руб.;

в 2018г. – 15,85 тыс.руб.;

в 2019г. – 11,68 тыс.руб.;

в 2020г. – 367,5 тыс.руб.

Средства сельских поселений Урюпинского муниципального района:

в 2016г. – 0 тыс.руб.;

в 2017г. – 0 тыс.руб.;

в 2018г. – 95 тыс.руб.;

в 2019г. – 130,0 тыс.руб.;

в 2020г. – 80,808 тыс.руб.

1.3. Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы»   изложить в новой редакции  согласно приложению    к  настоящему  постановлению.

2. Контроль  за  исполнением постановления  возложить на заместителя главы  Урюпинского муниципального района Д.В.Хоняка.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Главы Урюпинского

муниципального района                                                                     А.Ю.Максимов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Урюпинского муниципального

района

от  28  декабря  2020г.  №   631

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы»

| N п/п | Мероприятие (*) | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Урюпинского муниципального района | бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |
| Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной: |
| 1.1.1 | МКОУ Котовская СШ | 2018 | 5946,61 | 0 | 5940,66 | 5,95 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.1.2 | МКОУ Долговская СШ | 2017 | 6002,2 | 0 | 5996,2 | 6,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.1.3 | Вишняковский филиал МБОУ Михайловской СШ | 2017 | 5767,67 | 0 | 5761,9 | 5,77 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.1.4 | Горско-Урюпинский филиал МБОУ Добринского лицея | 2018 | 2861,75 | 0 | 2858,89 | 2,86 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию | 2017 | 11769,87 | 0 | 11758,1 | 11,77 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 8808,36 | 0 | 8799,55 | 8,81 | 0 | 0 |  |
| Приобретение и замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций: |
| 11.2.1 | МБОУ Салтынская СШ | 2016 | 480,0 | 0 | 475,2 | 4,8 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 11.2.2 | Верхнебезымяновский филиал МКОУ Искровской СШ | 2019 | 448,0 | 0 | 443,52 | 4,48 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 11.2.3 | МБОУ Михайловская СШ | 2016 | 640,0 | 0 | 633,6 | 6,4 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 11.2.4 | МБОУ Креповская СШ | 2016 | 720,0 | 0 | 712,8 | 7,2 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 11.2.5 | МКОУ Искровская СШ | 2019 | 720,0 | 0 | 712,8 | 7,2 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию | 2016 | 1840,0 | 0 | 1821,6 | 18,4 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 1168,0 | 0 | 1156,32 | 11,68 | 0 | 0 |  |
| Модернизация (установка приборов учёта газа, автоматики безопасности, замена котлов утепление теплотрасс, диспетчеризация) и ремонт котельных: |
| 1.3.1 | МБОУ Салтынская СШ | 2017 | 530,0 | 0 | 0 | 530,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.2 | МБОУ Дубовская СШ | 2017 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.3 | МКОУ Искровская СШ | 2017 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.4 | МКОУ Будённовская СШ | 2017 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.5 | МБОУ Михайловская СШ | 2017 | 142,0 | 0 | 0 | 142,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.6 | МБОУ Добринский лицей | 2017 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.7 | МБОУ Россошинская СШ | 2017 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.8 | Беспаловский филиал МБОУ Добринского лицея | 2017 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.9 | МКОУ Дьяконовская СШ (дет.сад) | 2017 | 144,0 | 0 | 0 | 144,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.10 | МБОУ Креповская СШ | 2017 | 114,0 | 0 | 0 | 114,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| 1.3.11 | Первомайский филиал МБОУ Салтынской СШ | 2017 | 90,0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | Директор школы, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию | 2017 | 1560,0 | 0 | 0 | 1560,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу 1 | 2016 | 1840,0 | 0 | 1821,6 | 18,40 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 13329,87 | 0 | 11758,1 | 1571,77 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 8808,36 | 0 | 8799,55 | 8,81 | 0 | 0 |  |
|  | 2019 | 1168,0 | 0 | 1156,32 | 11,68 | 0 | 0 |  |
| Раздел 2. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде. |
| 2.1. Реализация мероприятий, связанных с организацией освещения улично-дорожной сети населенных пунктов: |
| 2.1.1 | х. Дьяконовский 1-й | 2018 | 40,0 | 0 | 20,0 | 0 | 20,0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.1.2 | х. Дьяконовский 2-й | 2018 | 60,0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.1.3 | х. Петровский | 2018 | 60,0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.1.4 | х. Беспаловский | 2018 | 30,0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.1.5 | х. Бесплемяновский | 2019 | 30,0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.1.6 | х. Бубновский | 2019 | 70,0 | 0 | 35,0 | 0 | 35,0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.1.7 | ст. Добринка | 2019 | 100,0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.1.8 | х. Дубовский | 2019 | 60,0 | 0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.1.9 | х. Котовский | 2020 | 3443,777 | 0 | 3409,339 | 0 | 34,438 | 0 | Администрация Урюпинского муниципального района |
| 2.1.10 | х.Петровский | 2020 | 1933,496 | 0 | 1914,161 | 0 | 19,335 | 0 | Администрация Урюпинского муниципального района |
| 2.1.11 | х.Садковский | 2020 | 2703,535 | 0 | 2676,5 | 0 | 27,035 | 0 | Администрация Урюпинского муниципального района |
| Итого по мероприятию | 2018 | 190,0 | 0 | 95,0 | 0 | 95,0 | 0 |  |
|  | 2019 | 260,0 | 0 | 130,0 | 0 | 130,0 | 0 |  |
|  | 2020 | 8080,808 | 0 | 8000,0 | 0 | 80,808 | 0 |  |
| 2.2. Реконструкция водозаборных скважин на территории: |
| 2.2.1 | ст.Добринка | 2018 | 1200,0 | 0 | 1198,8 | 1,2 | 0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.2.2 | х.Горский | 2018 | 1200,0 | 0 | 1198,8 | 1,2 | 0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.2.3 | Искринское с/п | 2018 | 1600,0 | 0 | 1598,4 | 1,6 | 0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.2.4 | Краснянское с/ п | 2018 | 720,0 | 0 | 719,28 | 0,72 | 0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.2.5 | х.Креповский | 2018 | 400,0 | 0 | 399,6 | 0,4 | 0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.2.6 | х.Окладненский | 2018 | 1200,0 | 0 | 1198,8 | 1,2 | 0 | 0 | Глава сельского поселения |
| 2.2.7 | х.Котовский | 2018 | 720,0 | 0 | 719,28 | 0,72 | 0 | 0 | Глава сельского поселения |
| Итого по мероприятию | 2018 | 7040,0 | 0 | 7032,96 | 7,04 | 0 | 0 |  |
| 2.3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении |
| 2.3.1 | газоснабжение Дома культуры в х. Лощиновский Урюпинского района Волгоградской области | 2020 | 925,775 | 0 | 558,275 | 367,500 | 0 | 0 | Администрация Урюпинского муниципального района |
| Итого по мероприятию | 2020 | 925,775 | 0 | 558,275 | 367,500 | 0 | 0 |  |
| Итого по разделу 2 | 2018 | 7230,0 | 0 | 7127,96 | 7,04 | 95,0 | 0 |  |
|  | 2019 | 260,0 | 0 | 130,0 | 0 | 130,0 | 0 |  |
|  | 2020 | 9006,583 | 0 | 8558,275 | 367,500 | 80,808 | 0 |  |
| Итого по Программе | 2016 | 1840,0 | 0 | 1821,6 | 18,40 | 0 | 0 |  |
|  | 2017 | 13329,87 | 0 | 11758,1 | 1571,77 | 0 | 0 |  |
|  | 2018 | 16038,36 | 0 | 15927,51 | 15,85 | 95,0 | 0 |  |
|  | 2019 | 1428,0 | 0 | 1286,32 | 11,68 | 130,0 | 0 |  |
|  | 2020 | 9006,583 | 0 | 8558,275 | 367,500 | 80,808 | 0 |  |

Управляющий делами администрации

Урюпинского муниципального района                                                                                                                                                  Л.А.Рябова