РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕСПАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» января 2020 г. № 13

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию.

Глава Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района

Волгоградской области Н.А.Беспалов

Приложение

к постановлению администрации

Беспаловского сельского поселения

Урюпинского муниципального

 района Волгоградской области

от «10» января 2020 г. № 13

 от «19» ноября 2019 г. № 41

Раздел I

Муниципальная программа

«Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

Сроки и этапы реализации программы: программа реализуется в один этап в 2020 году

Утверждена постановлением администрации Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области от «10» января 2020 года № 13 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»».

Раздел II

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Беспаловском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода, который позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

При планировании работ по благоустройству учитывалось мнение жителей и сложившаяся инфраструктура территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

В настоящее время население Беспаловского сельского поселения составляет 706 чел.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию территории.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Благоустройство территории поселения не обеспечивает растущие потребности и не удовлетворяет современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания населения.

В центре х. Беспаловского и х. Вихлянцевского отсутствуют элементы благоустройства, малые формы. Оборудование спортивной площадки должно, развивать физические способности детей. Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта.

На объектах общественного пользования имеются коммуникации, покрытия. Изменить конфигурацию территории, осуществить ее выравнивание и мощение тротуарной плиткой с учетом имеющихся коммуникаций.

Муниципальная программа «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Беспаловского сельского поселения.

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является комплексное развитие и благоустройство центральной части х. Беспаловского и х. Вихлянцевского Урюпинского района Волгоградской области, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, улучшение эстетического состояния территории за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

- организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- улучшение внешнего облика и архитектурно-художественное оформление центральной части х. Беспаловского и х. Вихлянцевского;

- создание зоны отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского поселения;

- увеличение площади зеленых насаждений;

- создание условий для занятия спортом;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада Беспаловского сельского поселения в достижение результатов Приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

- количество благоустроенных территорий общего пользования;

- площадь благоустроенных территорий общего пользования;

- доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

- благоустройство центральной части х. Беспаловского;

- благоустройство центральной части х. Вихлянцевского ( район Дома культуры);

- улучшение санитарного благополучия территории центральной части

х. Беспаловского и х. Вихлянцевского;

- приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню;

- формирование надлежащего эстетического облика центральной части х. Беспаловского и х. Вихлянцевского;

- установка спортивной площадки (теннисный стол и гимнастический комплекс) ;

[Перечень](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5Cproekt.doc#P643) целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2020 год

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составит 6668,0 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 6000,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 668,0 тыс. рублей,

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программы «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

Ресурсное [обеспечение](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5Cproekt.doc#P1335) Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

План реализации Программы представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется в 2020 году в один этап.

6. Обобщенная характеристика основных

мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта благоустройство центральной части х. Беспаловского и центральной части х. Вихлянцевского (район Дома культуры) которое включает в себя следующие мероприятия:

1) благоустройство общественной территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2) утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области не позднее 1 декабря 2019 г.;

3) проведение общественных обсуждений не позднее 1 декабря 2019 г., с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

 4) утверждение не позднее 20 января 2020 г. муниципальной программы «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

[Перечень](file:///C%3A%5CUsers%5C1%5CDesktop%5Cproekt.doc#P848) мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

приложение 1

Раздел III

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории

Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы | Администрация Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Программы, в том числе федеральные целевые программы | В рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» основного мероприятия Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» |
| Цели программы | Основными целями программы являются:1.Комплексное развитие и благоустройство центральной части х. Беспаловского и х. Вихлянцевского Урюпинского района Волгоградской области; улучшение эстетического состояния территории;2. Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;3.Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | - повышение уровня благоустройства общественных территорий Беспаловского сельского поселения;- формирование реализованных практик благоустройства на территории Беспаловского сельского поселения;- повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов и др.);- создание зоны отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;- создание условий для занятия спортом;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Беспаловского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество благоустроенных территорий общего пользования;- площадь благоустроенных территорий общего пользования;- доля площади благоустроенных территорий общего пользования |
| Срок реализации Программы |  2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2020 год составит 6668,0 тыс. рублей, в т.ч.:средства областного бюджета – 6000,0 тыс. рублей; средства местного бюджета – 668,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  - благоустройство центральной части х. Беспаловского и центральной части х. Вихлянцевского (район Дома культуры)- приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню; - формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения;- повышение уровня комфортности и чистоты в населенном пункте. |

Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
|  2020 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед.  | 2 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м.  | 5286 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты  | 26 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2020 год не позднее 01.11.2020 в полном объеме | Проценты | 100 |

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Благоустройство центральной части х. Беспаловского Урюпинского района Волгоградской области | Администрация Беспаловского сельского поселения | 2кв. 2020г. | 4кв. 2020г. | Благоустройство центральной части х. Беспаловского Урюпинского района Волгоградской области | Создание новых объектов благоустройства | Увеличение площадей благоустроенных территорий общего пользования  |
| Благоустройство центральной части х. Вихлянцевского (район Дома культуры) Урюпинского района Волгоградской области | Администрация Беспаловского сельского поселения | 2кв. 2020г. | 4кв. 2020г. | Благоустройство центральной части х. Вихлянцевского (район Дома культуры) Урюпинского района Волгоградской области | Создание новых объектов благоустройства | Увеличение площадей благоустроенных территорий общего пользования |

Приложение 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории

 Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» Приоритетный проект «Благоустройство территории »  | 2020 | Администрация Беспаловского сельского поселения | 6668,0 | - | 6000,0 | 668,0 | - |
| Благоустройство центральной части х. Беспаловского Урюпинского района Волгоградской области | 2020 | Администрация Беспаловского сельского поселения | 3334,0 | - | 3000,0 | 334,0 | - |
| Благоустройство центральной части х. Вихлянцевского (район Дома культуры) Урюпинского района Волгоградской области | 2020 | Администрация Беспаловского сельского поселения | 3334,0 | - | 3000,0 | 334,0 | - |

Приложение № 5

План реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие №1:утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 1 декабря 2019 г.; | Утверждение | Администрация Беспаловского сельского поселения |  | + |  |  |
| Контрольное событие №2:проведение общественных обсуждений не позднее 01 декабря 2019 г. | Утверждение | Администрация Беспаловского сельского поселения |  |  | + |  |
| Контрольное событие № 3:благоустройство общественной территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данной территории для инвалидов и других маломобильных групп населения; | Выполнение работ по благоустройству | Администрация Беспаловского сельского поселения |  | + | + |  |
| Контрольное событие №4:утверждение не позднее 20 января 2020 г. муниципальной программы «Благоустройство территории Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2020 год  | Утверждение | Администрация Беспаловского сельского поселения | + |  |  |  |

Приложение 6

Перечень территорий общего пользования Беспаловского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, включенных в Программу на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ  |
| 1 | Волгоградская обл., Урюпинский район, х. Беспаловский | 3384,0 кв.м | Благоустройство центральной части х. Беспаловского Урюпинского района Волгоградской области |
| 2 | Волгоградская обл., Урюпинский район, х. Вихлянцевский | 1902,0 кв.м | Благоустройство центральной части х. Вихлянцевского (район Дома культуры) Урюпинского района Волгоградской области |